南昌市教育局

洪教技字〔2019〕23号

**关于加快推进南昌市教育城域网**

**建设工作的通知**

各县（区）教科体局、开发区（新区）教办（中心）、局属学校、省属事业单位办学校、市管民办学历教育学校：

为贯彻落实省教育厅《关于印发<江西省教育城域网建设指南（试行）>的通知》（赣教发 [2018]4号）、《关于全面推进江西省教育省域网建设工程的通知》（赣教规划字 [2018]48号）的文件精神，全面推进南昌市教育城域网建设工作，提高我市教育城域网覆盖率和链路带宽，促进我市教育信息化工作进一步快速发展，南昌市教育局在2018年启动了南昌市教育城域网升级改造工作。

为加快推进全省教育城域网的建设工作，江西省教育厅在2019年3月和7月分别召开了两次教育城域网建设工作会，在会上省厅要求全省各地市加快完成教育城域网建设，在2019年内完成市级和县区级教育城域网建设以及所有各级各类中小学（含村小、教学点）的光纤接入工作，并将教育城域网光纤接入工作纳入年底相关考核。

按照省厅工作要求，确保我市按时完成教育城域网的建设工作，南昌市教育局要求全市各县（区）教科体局、开发区（新区）教办（中心）、局属学校、省属事业单位办学校、市管民办学历教育学校务必高度重视，加快推进教育城域网的建设和光纤接入工作，具体通知如下：

一、工作目标

在2019年内全面完成南昌市教育城域网建设和改造工作。南昌市教育城域网和江西省教育省域网实现光纤互联，县区级教育城域网和市级教育城域网实现光纤互联。各级各类中小学（含村小、教学点）全部接入到教育城域网。

二、时间节点

1．2019年7—8月：

（1）完成教育城域网网络中心升级改造工作

（2）完成80%学校的光纤接入工作

2．2019年9月：完成90%学校的光纤接入工作；

3．2019年10月：

（1）完成100%学校的光纤接入工作

（2）完成教育城域网试运行工作

三、任务分工

1、南昌市教育局：负责完成全市教育城域网建设的规划、协调和管理工作；负责完成市级教育城域网的升级改造工作；协助西湖区、青山湖区、湾里区、高新区完成区级教育城域网统建工作；负责局属学校、省属事业单位办学校、市管民办学历教育学校的光纤接入工作。

2、县（区）教体局、开发区（新区）教办（中心）：负责完成县区级教育城域网建设的规划、协调和管理工作；负责完成县区级教育城域网的建设工作；负责县（区）属学校、县（区）管民办学历教育学校的光纤接入工作。

3、局属学校、省属事业单位办学校、市管民办学历教育学校：按照文件要求，在暑期内完成学校光纤的割接工作。具体内容可和技术中心及相关网络运营商联系。

四、工作要求

教育城域网建设是目前我市教育信息化建设的重点项目，也是十三五期间省教育厅推进教育信息化工作的十项任务之一。各单位务必高度重视，合理规划统筹本县区（单位）教育城域网的建设工作， 做好资金和人员的保障，按照时间节点和任务分工按时完成教育城域网建设工作。

省政府督导办将在年底根据各地的教育城域网建设情况进行督导，同时将教育城域网接入率作为“年度市县高质量发展考核评价—教育发展指数”和“设区市人民政府履行教育职责督导评价以及对县（市、区）党政领导干部履行教育职责考评”的主要考核指标。

南昌市教育局

2019年7月18日

南昌市教育局办公室 2019年7月23日印发